PROJECT PLANNING — KẾ HOẠCH DỰ ÁN MÔN ADY201m

Trường Đại học FPT TP.HCM · Bộ môn Computing Fundamental · Học kỳ Fall 2026 (Trọng số: 10%)

1. THÔNG TIN NHÓM

Bảng 1. Thông tin lớp, giảng viên và thành viên nhóm

| Mục | Nội dung (Sinh viên điền thông tin cá nhân trước khi nộp LMS) |
| --- | --- |
| Lớp | AI2112 |
| Giảng viên phụ trách | Đoàn Nguyễn Thành Hòa |
| Tên nhóm | Nhóm 1 |
| Nhóm trưởng (Họ tên, MSSV, Email) | [Điền Họ tên — MSSV — email@fpt.edu.vn] |
| Thành viên 2 (Họ tên, MSSV, Email) | [Điền Họ tên — MSSV — email@fpt.edu.vn] |
| Thành viên 3 (Họ tên, MSSV, Email) | [Điền Họ tên — MSSV — email@fpt.edu.vn] |
| Thành viên 4 (Họ tên, MSSV, Email) |  |
| Kênh liên lạc nhóm | Zalo Group / Microsoft Teams / GitHub Repository |

2. ĐỀ TÀI VÀ BỘ DỮ LIỆU

Bảng 2. Đề tài và mô tả bộ dữ liệu thực nghiệm

| Mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Số thứ tự và tên đề tài | Đề tài số 9: Phân tích hành vi thi lại và xác suất phục hồi điểm số (Retake Behavior & Score Recovery Analysis) |
| Bài toán Khoa học Dữ liệu | Kết hợp Thống kê suy luận (Inferential Statistics), Hồi quy mức tăng điểm liên tục (Continuous Score-Delta Regression), Phân loại xác suất phục hồi (Logistic & Random Forest Classification) và Phân tích sinh tồn rời rạc (Discrete-Time Survival Analysis) |
| Tên bộ dữ liệu | FPT University Multi-Course Longitudinal Grade Dataset (tong_hop_mon_hoc.zip) |
| Nguồn công bố và phạm vi | Dữ liệu học vụ thực tế đã ẩn danh của 18 môn học CNTT (PRF192, PRO192, CSD201, DBI202, OSG202, CEA201, LAB211, PRJ301, IOT102, ADY201m, DAP391m...) qua 26 học kỳ liên tiếp từ SP2017 đến SU2025 |
| Bài báo mô tả / tham chiếu | Kho học liệu 20 bài báo RBL (20_papers_Retake_Recovery_Analysis.xlsx), trọng tâm là P01 (2025), P04 (2024), P08 (2026) và P16 (2026) |
| Giấy phép & Bảo mật | Dữ liệu nội bộ phục vụ học tập và nghiên cứu môn ADY201m; toàn bộ mã sinh viên (CODE) được mã hóa ẩn danh tuyệt đối |
| Quy mô bộ dữ liệu | 125.384 dòng gốc -> Sau khi sửa 511 lỗi chính tả STATUS, loại bỏ 35 dòng rỗng và lọc 1.653 bản ghi nhân bản hệ thống (SP2018/SU2018), thu được 123.696 bản ghi sạch của 15.235 sinh viên (101.965 cặp Sinh viên - Môn học; 22.713 ca trượt lần 1; 15.050 cặp học lại bắt buộc) |
| Biến mục tiêu (Targets) & Biến đầu vào (Features) | • Biến mục tiêu: (1) Độ lệch điểm Score_Change = TOTAL_2 - TOTAL_1; (2) Xác suất qua môn lần 2 Pass_Recovery_Att2 (TOTAL_2 >= 5.0 & Passed); (3) Xác suất qua môn tích lũy Ever_Passed. • Biến đầu vào (11 biến tiền học lại): TOTAL_1, COURSEWORK_SCORE_1, FINAL_EXAM_1, STATUS_CLEAN_1 (Not Passed / Attendance Fail / Suspended), SEM_GAP (khoảng cách học kỳ), IS_IMMEDIATE_RETAKE (học ngay Block 2), COURSE_FAIL_RATE, COURSE_MEAN_TOTAL, PRIOR_GPA, CUM_FAILS_BEFORE |
| Lý do chọn bộ dữ liệu | Dữ liệu theo dõi dọc (longitudinal) nhiều lần thi trên cùng một sinh viên qua 26 học kỳ, cho phép tách biệt hiệu ứng sàn (floor effect), độ trễ thời gian và điểm nghẽn thi cuối kỳ |

3. BỐN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (RESEARCH QUESTIONS)

Bảng 3. Câu hỏi nghiên cứu, biến số, thước đo (metric) và bước trả lời

| STT | Câu hỏi nghiên cứu (Research Question) | Biến đầu vào & Biến mục tiêu | Metric đánh giá | Bước trả lời |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | Tỷ lệ trượt lần 1, tỷ lệ tiếp tục học lại, phân phối độ lệch điểm (Score_Change = Total_2 - Total_1) và xác suất qua môn khác biệt ra sao giữa 18 môn học CNTT? | Input: COURSE_ID, TOTAL_1, STATUS_1 Target: RETOOK, SCORE_CHANGE, PASS_RECOVERY_ATT2 | Mean/Median Delta (+2.11), Paired t-stat (91.09), Cohen's d (0.78), Wilson 95% CI | Bước 3 (SQL Query 1), Bước 4 (Python), Bước 5 (Chart 1) |
| RQ2 | Cơ chế trượt lần 1 (Not Passed vs Attendance Fail vs Suspended), dải điểm gốc S1 và Prior GPA giải thích Nghịch lý Mức điểm - Độ tăng (Level-vs-Gain Paradox) như thế nào? | Input: STATUS_1, Initial Score Band, PRIOR_GPA, COURSE_FAIL_RATE Target: SCORE_CHANGE & PASS_RECOVERY_ATT2 | Kruskal-Wallis H (194.27), Chi-square (446.80), OLS Beta, Logistic Odds Ratio, ROC-AUC | Bước 3 (SQL Query 2), Bước 4, Bước 6 (Models 1-7) |
| RQ3 | Khoảng cách học kỳ giữa hai lần học (SEM_GAP) và số thứ tự lần thi lại (k = 2..7) làm suy giảm xác suất qua môn có điều kiện h(k) như thế nào theo thời gian? | Input: SEM_GAP (Block 2 Gap=0 vs Delayed), ATTEMPT_NO (2..7) Target: Conditional Pass Hazard h(k) & Survival S(k) | Kaplan-Meier S(k), Chi-square (575.89), Cox Cloglog Hazard Ratio (HR_wait = 0.805) | Bước 3 (SQL Query 3 & 4), Bước 6 (Model 8 Survival) |
| RQ4 | Sự phân tách giữa Điểm quá trình (Coursework >= 5.0) và Điểm thi cuối kỳ (Final Exam < 4.0) giúp phân biệt khả năng phục hồi của nhóm Điểm nghẽn thi cuối kỳ với nhóm Thiếu hụt toàn diện ra sao? | Input: COURSEWORK_SCORE_1, FINAL_EXAM_1, IS_FAIL Target: 4 Hồ sơ sinh viên & Xác suất phục hồi | Tỷ lệ qua môn L2 (69.28% vs 60.45% vs 43.02%) & Qua tích lũy (87.14%) | Bước 3 (SQL Query 5), Bước 6 & Bước 7 (Simulator) |

4. BA PAPER BASELINE ĐỐI SÁNH

Bảng 4. Ba bài báo baseline trọng tâm và kết quả đối sánh

| STT | Tác giả, năm, tên bài báo (Mã kho RBL) | Dữ liệu & Mô hình trong bài | Kết quả đối sánh với Dự án | Trạng thái đọc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riyadh Elm University Study (2025) — Factors influencing students' GPA variations across first and second semesters (P01) | 76 sinh viên qua 2 học kỳ; Kiểm định lặp Repeated-Measures ANOVA & phân tích theo khoa/giới tính | Mở rộng từ n=76 lên n=13.699 cặp học lại; bổ sung kiểm định Paired t-test (t=91.09), Wilcoxon và mô hình xác suất qua môn | Đã đọc kỹ và chạy đối sánh |
| 2 | Linear & Tree Benchmark Studies (2025–2026) — Performance of linear regression in predicting academic outcome (P08) & AI-Driven Early Prediction (P05) | Hồi quy tuyến tính OLS (MSE, RMSE, R²) và tổ hợp 10 mô hình phân loại (LR, NB, RF, LightGBM; ROC-AUC, F1) | Đối sánh trực tiếp 4 mô hình hồi quy liên tục (OLS, Multiple OLS, Poly Ridge R²=0.2852, RF) và 4 mô hình phân loại (NB, Logistic MLE, RF AUC=0.7340) | Đã đọc kỹ và chạy thử |
| 3 | Temporal Trajectory & Survival Study (2026) — Interpretable Undergraduate Dropout Prediction via EBM and Gaussian HMM (P16 & P18) | Dữ liệu học vụ 15 năm ngành Kỹ thuật điện; Mô hình chuyển trạng thái theo học kỳ và khoảng cách thời gian | Áp dụng bảng sinh tồn Kaplan-Meier và mô hình Cox Cloglog rời rạc qua 7 lần học, chứng minh lợi thế +18.79% của học lại ngay Block 2 | Đã đọc kỹ và chạy thử |

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 11 TUẦN THEO LỘ TRÌNH ADY201m

Bảng 5. Kế hoạch triển khai chi tiết 11 tuần

| Tuần | Hoạt động theo lộ trình | Công việc cụ thể của nhóm trên đề tài Retake & Recovery | Phụ trách | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập nhóm, Bước 1 & 2, nộp Project Planning | Giải mã 18 môn học, phát hiện & lọc 1.653 dòng nhân bản SP2018/SU2018, chốt RQ1–RQ3, ghi 3 prompt đầu tiên | Cả nhóm (Nhóm trưởng chốt) | File Project Planning & Dataset sạch (123.696 dòng) |
| 2 | Bước 3 (SQL) & Bước 4 (Python), đọc 3 paper | Xây dựng CSDL SQLite retake_analysis.db, viết 6 truy vấn SQL, chạy kiểm định Paired t-test, Wilcoxon, Chi-square | Thành viên 1 & Thành viên 2 | ADY201m_Retake_Analysis_Queries.sql & Pipeline.py |
| 3 | Bước 5 Visualization, nộp Research Proposal | Vẽ biểu đồ phân phối điểm L1 vs L2, biểu đồ Nghịch lý Level-vs-Gain, viết thuyết minh Research Proposal | Thành viên 2 & Thành viên 3 | File Research Proposal & Bộ biểu đồ 300 DPI |
| 4 | Bước 6 Regression Analysis (so sánh baseline) | Huấn luyện 8 mô hình (Simple OLS, Multiple OLS, Poly Ridge, RF Reg, Naive Bayes, Logistic MLE, RF Cls, Cox Survival) | Nhóm trưởng & Thành viên 1 | Bảng kết quả 8 mô hình trên tập Test (n=2.740) |
| 5 | Bước 7 Dashboard, Review 1, Audit Log đợt 1 | Xây dựng WebApp Dashboard tương tác kèm Simulator dự báo điểm, nộp AI Audit Log đợt 1 (tuần 1–5) | Cả nhóm | Interactive Dashboard (.html) & Audit Log đợt 1 |
| 6 | Đặt RQ4 mới, làm lại 7 bước mở rộng | Đặt RQ4 phân tách Điểm quá trình (CW>=5.0) vs Điểm nghẽn thi cuối kỳ (FE<4.0) và nhóm Học cải thiện tự nguyện | Cả nhóm | Kết quả SQL Query 5 & cập nhật mô hình/biểu đồ |
| 7 | Review 2, Audit Log đợt 2, viết LaTeX | Soạn thảo phần Methodology, Results, Discussion trên template LaTeX Springer 1 cột; nộp Audit Log đợt 2 | Thành viên 2 & Thành viên 3 | Bản thảo LaTeX (.tex) & Audit Log đợt 2 |
| 8 | Kiểm tra chéo code, dashboard, hoàn thiện bài báo | Đối chiếu 100% số liệu giữa SQL, Python, Excel và LaTeX; viết Abstract, Introduction, Conclusion | Nhóm trưởng | Bản hoàn chỉnh LaTeX 10 trang (biên dịch lualatex) |
| 9 | Review 3, Audit Log đợt 3, nộp Final Report | Chốt AI Audit Log đợt 3 (14 Core Prompts + 5 phát hiện lỗi dữ liệu/mô hình), nộp trọn bộ Final Package trên LMS | Cả nhóm | Final Report (.pdf/.tex), Excel Audit Log, Code, Tool |
| 10 | Hoàn thiện Slide, demo, tập thuyết trình | Thiết kế bộ Slide thuyết trình tiếng Anh (11 slides), luyện thuyết trình 15 phút + chạy live Simulator | Cả nhóm | ADY201m_Final_Presentation_Slides.pptx |
| 11 | Bảo vệ trước Hội đồng (Final Evaluation) | Trình bày slide, demo trực tiếp công cụ dự báo xác suất phục hồi và trả lời Q&A trên AI Audit Log đợt 3 | Cả nhóm | Bảo vệ thành công trước Hội đồng 2 giảng viên |

6. PHÂN CÔNG THEO 7 BƯỚC VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN AI (AI AUDIT LOG)

Bảng 6. Phân công thực hiện và kiểm tra chéo theo 7 bước bắt buộc

| Bước dự án | Người thực hiện chính | Người kiểm tra chéo | Sản phẩm bàn giao cụ thể |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Understand the Problem & RQs | Nhóm trưởng | Thành viên 2 | Định nghĩa toán học 3 khái niệm & 4 câu hỏi RQ1–RQ4 |
| Bước 2: Data Understanding & Cleaning | Thành viên 1 | Nhóm trưởng | Script lọc 1.653 bản ghi nhân bản SP2018/SU2018 & sửa 511 lỗi chính tả |
| Bước 3: Data Analysis with SQL | Thành viên 2 | Thành viên 1 | CSDL retake_analysis.db & 6 truy vấn trong ADY201m_Retake_Analysis_Queries.sql |
| Bước 4: Data Analysis with Python | Thành viên 1 | Thành viên 3 | Kiểm định t-test, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Chi-square & 95% Wilson CI |
| Bước 5: Data Visualization | Thành viên 3 | Thành viên 2 | Hệ thống biểu đồ tĩnh 300 DPI & biểu đồ động Chart.js |
| Bước 6: Regression Analysis (8 mô hình) | Nhóm trưởng | Thành viên 1 | 4 mô hình hồi quy liên tục + 4 mô hình phân loại/sinh tồn trên tập Test |
| Bước 7: Dashboard & Analysis Tool | Thành viên 3 | Nhóm trưởng | Ứng dụng ADY201m_Retake_Recovery_Interactive_Dashboard.html |

Bảng 7. Kế hoạch sử dụng AI, kiểm chứng Human Delta và quản lý rủi ro

| Hạng mục sử dụng AI / Rủi ro | Công cụ & Phương pháp | Cách kiểm chứng thực tế (Human Delta / Phương án xử lý) |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát dữ liệu & Phát hiện lỗi nhân bản | AI + Python Forensics | Không tin kết quả đếm thô ban đầu; viết script kiểm tra trùng khớp vector điểm (NO., CODE, SCORE_SIG, STATUS), phát hiện 1.624 dòng nhân bản giữa SP2018 và SU2018 |
| Xử lý môn LAB211 khuyết điểm số TOTAL | SQL + Pandas Profiling | Phát hiện LAB211 (11.484 dòng) chấm Pass/Fail theo LOC không có điểm số TOTAL; giữ trong mẫu xác suất qua môn (n=15.050) và tách khỏi mẫu hồi quy điểm số (n=13.699) |
| Tránh ngộ nhận nhân quả & Hiệu ứng sàn | Thống kê suy luận & OLS vs Logistic | Chứng minh nhóm điểm gốc <2.0 tăng điểm nhiều nhất (+3.26) do hiệu ứng sàn nhưng tỷ lệ qua môn thấp nhất (50.91%), tránh kết luận sai lệch |
| Khử rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) trong Survival | Cox Cloglog Verification | Phát hiện dùng PRIOR_GPA tại kỳ k gây đa cộng tuyến với số lần trượt trước đó; sửa về PRIOR_GPA_1 (trước lần thi 1) để khôi phục đúng Hazard Ratio = 0.920 |